附件二：

投 标 承 诺 书

致：常州市亨达未来城物业管理委员会、江苏尚阳工程管理有限公司：

# 我公司为了支持 亨达未来城物业服务项目（项目编号：SYZB-SG-2023141） ，承诺如我公司中标：

- 1.我公司在合同签订前无条件打款200万元至常州市武进区丁堰街道办事处指定账户。

- 2.我公司在试用期结束后开始小区维修升级工作，工期不超过6个月，主要内容包含电梯检查维修、电梯口门边包框、更换单元门、充电桩设置雨棚、地砖修补、墙体修补、防火门更换、防火门修复、消防维修改造（水、电、暖通）、监控摄像机维修改造、室外地面油漆修补、室外道路破裂修补、室外绿化补种。

- 3.维修升级工作在在招标人全程监督审计下进行，同意以下条款：消防维修改造（水、电、暖通）、监控摄像机维修改造结束并经招标人委托第三方公司验收合格后退还100万，其余维修升级工作结束并经招标人委托第三方公司验收合格后退还94万元，第三方验收费用由我公司承担。质保期两年结束后无质量问题，退还质保金（质保金6万元）。

- 4.如因我公司考核原因导致合同不能续签，由我公司自行承担责任。

# 特此承诺。

# 投标单位（盖章）：

# 法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：  年 月 日